# План развития и улучшения проекта

Национальная платформа промышленной аналитики Казахстана

# 🔥 Приоритет 1: Критически важные функции

## 1. Real-time мониторинг и WebSocket

Описание:

Реализация системы мониторинга в реальном времени для отслеживания состояния оборудования и производственных процессов без необходимости обновления страницы.

Что нужно реализовать:

WebSocket сервер на FastAPI с использованием библиотеки websockets

Подключение клиентов через WebSocket для получения live-данных

Автоматическое обновление метрик на дашборде каждые 1-5 секунд

Push-уведомления о критических событиях и аномалиях

Reconnection logic при разрыве соединения

Комнаты для разных заводов (multi-tenancy через WebSocket)

Технологии:

Backend: FastAPI WebSocket, Redis для pub/sub

Frontend: WebSocket API, React hooks (useWebSocket)

Протокол: JSON для передачи данных

Пример реализации (Backend):

from fastapi import WebSocket, WebSocketDisconnect
from typing import Dict, List

class ConnectionManager:
    def __init__(self):
        self.active_connections: Dict[int, List[WebSocket]] = {}

    async def connect(self, websocket: WebSocket, factory_id: int):
        await websocket.accept()
        if factory_id not in self.active_connections:
            self.active_connections[factory_id] = []
        self.active_connections[factory_id].append(websocket)

    async def broadcast(self, factory_id: int, message: dict):
        for connection in self.active_connections.get(factory_id, []):
            await connection.send_json(message)

@app.websocket("/ws/{factory_id}")
async def websocket_endpoint(websocket: WebSocket, factory_id: int):
    await manager.connect(websocket, factory_id)
    try:
        while True:
            data = await websocket.receive_text()
            # Обработка сообщений от клиента
    except WebSocketDisconnect:
        manager.disconnect(websocket, factory_id)

Срок реализации: 2-3 недели

Приоритет: ВЫСОКИЙ

## 2. ML модели для предиктивной аналитики

Описание:

Внедрение машинного обучения для предсказания отказов оборудования, обнаружения аномалий и оптимизации производственных процессов.

Модели для реализации:

Предсказание отказов оборудования (Predictive Maintenance):

Алгоритм: LSTM (Long Short-Term Memory) или GRU для временных рядов

Входные данные: температура, вибрация, давление, ток, история ТО

Выходные данные: вероятность отказа в ближайшие 7/14/30 дней

Точность: 85-90% (ROC-AUC)

Детектор аномалий (Anomaly Detection):

Алгоритм: Isolation Forest, Autoencoder, One-Class SVM

Обнаружение отклонений от нормального режима работы

Автоматические алерты при обнаружении аномалий

Оптимизация производственных параметров:

Алгоритм: Random Forest, XGBoost для регрессии

Рекомендации по оптимальным настройкам оборудования

Прогноз OEE при изменении параметров

Технологии и библиотеки:

Python: scikit-learn, TensorFlow/Keras, PyTorch

MLflow для версионирования и деплоя моделей

FastAPI эндпоинты для inference

Celery для фоновой переобучения моделей

PostgreSQL для хранения результатов предсказаний

Этапы реализации:

Этап 1 (1 неделя): Сбор и подготовка исторических данных

Этап 2 (2 недели): Обучение базовых моделей

Этап 3 (1 неделя): Интеграция с Backend через API

Этап 4 (1 неделя): UI для отображения предсказаний

Этап 5 (1 неделя): Тестирование и валидация

Пример структуры API:

POST /api/v1/ml/predict-failure
{
  "equipment_id": 123,
  "horizon_days": 30
}

Response:
{
  "equipment_id": 123,
  "failure_probability": 0.78,
  "predicted_failure_date": "2025-12-15",
  "confidence": 0.92,
  "contributing_factors": [
    {"metric": "temperature", "importance": 0.45},
    {"metric": "vibration", "importance": 0.32}
  ],
  "recommendations": [
    "Провести внеплановое ТО в течение 7 дней",
    "Проверить систему охлаждения"
  ]
}

Срок реализации: 5-6 недель

Приоритет: ВЫСОКИЙ

## 3. Временные ряды и специализированное хранилище

Описание:

Интеграция специализированной базы данных для эффективного хранения и обработки временных рядов метрик оборудования.

Проблема:

Сейчас метрики хранятся в PostgreSQL, что медленно для IoT-данных с высокой частотой записи (сотни/тысячи записей в секунду). PostgreSQL не оптимизирован для временных рядов и занимает много места.

Решения:

Вариант 1: InfluxDB (рекомендуется)

Специализированная БД для временных рядов

Сжатие данных до 90%

Запросы быстрее в 10-100 раз

Встроенная агрегация и downsampling

Поддержка retention policies (автоудаление старых данных)

Вариант 2: TimescaleDB

Расширение PostgreSQL для временных рядов

Совместимость с SQL

Проще миграция (уже используется PostgreSQL)

Архитектура данных:

PostgreSQL: пользователи, заводы, оборудование, справочники

InfluxDB/TimescaleDB: метрики оборудования, временные ряды

Redis: кэш, очереди, pub/sub для WebSocket

Что нужно реализовать:

Добавить InfluxDB в docker-compose.yml

Создать клиент для записи/чтения метрик

API эндпоинты для временных рядов

Агрегация данных: минута → час → день → месяц

Retention policy: сырые данные 30 дней, агрегированные 2 года

Миграция существующих метрик из PostgreSQL

Пример записи в InfluxDB:

from influxdb_client import InfluxDBClient, Point
from influxdb_client.client.write_api import SYNCHRONOUS

client = InfluxDBClient(url="http://influxdb:8086", token=token)
write_api = client.write_api(write_options=SYNCHRONOUS)

point = (
    Point("equipment_metrics")
    .tag("equipment_id", "123")
    .tag("factory_id", "456")
    .tag("metric_type", "temperature")
    .field("value", 85.5)
    .field("status", "normal")
    .time(datetime.utcnow())
)

write_api.write(bucket="factory_metrics", record=point)

Срок реализации: 2-3 недели

Приоритет: ВЫСОКИЙ

## 4. Система алертов и уведомлений

Описание:

Гибкая система уведомлений о критических событиях и аномалиях с поддержкой различных каналов доставки и правил эскалации.

Типы алертов:

Пороговые: метрика превысила заданное значение

Аномальные: ML модель обнаружила отклонение

Предиктивные: прогноз отказа оборудования

Статусные: оборудование остановлено/в ремонте

Операционные: пропущено плановое ТО

Каналы уведомлений:

In-app: уведомления в веб-интерфейсе

Email: письма на почту

SMS: через Twilio/SMSC

Telegram: бот для отправки сообщений

WebSocket: push-уведомления в реальном времени

Webhook: интеграция со сторонними системами

Приоритеты и эскалация:

CRITICAL: немедленная отправка всем (SMS + Email + In-app)

HIGH: отправка в течение 5 минут (Email + In-app)

MEDIUM: отправка в течение 30 минут (In-app)

LOW: группировка и отправка раз в день (Email дайджест)

Эскалация:

Если алерт не подтвержден в течение 15 минут → уведомить менеджера

Если не подтвержден в течение 1 часа → уведомить директора

Автоматическое закрытие при устранении проблемы

Что нужно реализовать:

Модель AlertRule (настройки правил)

Модель Alert (история алертов)

Модель NotificationChannel (каналы уведомлений)

Celery задачи для отправки уведомлений

UI для настройки правил

История алертов с фильтрацией

Дашборд активных алертов

Технологии:

Celery + Redis для фоновых задач

Celery Beat для периодических проверок

smtplib для Email

python-telegram-bot для Telegram

Twilio для SMS

Срок реализации: 3-4 недели

Приоритет: ВЫСОКИЙ

# 🚀 Приоритет 2: Важные улучшения

## 5. Расширенная аналитика и отчеты

Описание:

Мощные инструменты для анализа производственных данных, создания кастомных отчетов и экспорта в различные форматы.

Функции:

Конструктор отчетов (Report Builder):

Drag-and-drop интерфейс для создания отчетов

Выбор метрик, фильтров, группировок

Сохранение шаблонов отчетов

Расписание автоматической генерации

Расчет OEE (Overall Equipment Effectiveness):

Availability = (Operating Time / Planned Production Time) × 100%

Performance = (Actual Output / Maximum Output) × 100%

Quality = (Good Units / Total Units) × 100%

OEE = Availability × Performance × Quality

Расчет в реальном времени

Сравнительный анализ:

Сравнение заводов между собой

Сравнение оборудования одного типа

Сравнение смен/операторов

Бенчмаркинг с лучшими практиками

Тренды и прогнозы:

Графики трендов за неделю/месяц/год

Линейная регрессия для простых прогнозов

Сезонность и цикличность

Экспорт данных:

Excel (XLSX) с форматированием и графиками

PDF с корпоративным дизайном

CSV для импорта в другие системы

JSON через API

Новые метрики для добавления:

| Метрика | Формула | Описание |
| --- | --- | --- |
| MTBF | Total Operating Time / Number of Failures | Среднее время между отказами |
| MTTR | Total Repair Time / Number of Repairs | Среднее время восстановления |
| Availability | (Operating Time / Planned Time) × 100% | Доступность оборудования |
| Performance | (Actual Output / Max Output) × 100% | Производительность |
| Quality | (Good Units / Total Units) × 100% | Качество продукции |
| OEE | Availability × Performance × Quality | Общая эффективность |
| Energy Efficiency | Output / Energy Consumed | Энергоэффективность |
| Cost per Unit | Total Cost / Units Produced | Себестоимость единицы |
| Throughput | Units Produced / Time Period | Пропускная способность |
| Cycle Time | Time / Units Produced | Время производственного цикла |

Срок реализации: 4-5 недель

Приоритет: СРЕДНИЙ

## 6. Интеграции с внешними системами

Описание:

Подключение к существующим корпоративным системам предприятий для обмена данными и автоматизации процессов.

Типы интеграций:

ERP системы (SAP, 1C, Oracle):

Синхронизация справочников (оборудование, сотрудники)

Обмен данными о производстве

Автоматическое создание заявок на ТО

MES системы (Manufacturing Execution Systems):

Получение данных о производственных заказах

Передача данных о выполнении

Синхронизация статусов оборудования

SCADA системы:

Получение телеметрии с оборудования

Отправка команд управления

OPC UA / OPC DA протоколы

IoT платформы:

Получение данных с датчиков

MQTT / AMQP протоколы

Edge computing интеграции

Что нужно реализовать:

REST API адаптеры для разных систем

Webhooks для входящих/исходящих событий

OAuth2 сервер для авторизации сторонних приложений

Модули синхронизации данных (ETL процессы)

Очереди для надежной доставки сообщений

Логирование всех операций интеграции

UI для настройки интеграций

Технологии:

FastAPI для REST API

Celery для фоновых синхронизаций

RabbitMQ для очередей сообщений

OAuth2 / OpenID Connect

Apache Airflow для ETL процессов

Срок реализации: 4-6 недель

Приоритет: СРЕДНИЙ

## 7. Продвинутый дашборд и визуализация

Описание:

Современный и настраиваемый дашборд с продвинутой визуализацией данных.

Функции:

Настраиваемые виджеты:

Drag-and-drop для перемещения виджетов

Изменение размера виджетов

Добавление/удаление виджетов

Сохранение персональных настроек

Типы виджетов:

KPI карты (метрика + тренд)

Линейные графики (временные ряды)

Столбчатые диаграммы (сравнение)

Круговые диаграммы (распределение)

Тепловые карты (загрузка оборудования)

Таблицы с сортировкой и фильтрацией

Карты (геолокация заводов)

3D визуализация завода:

Three.js / Babylon.js для 3D графики

Модель завода с расположением оборудования

Цветовая индикация статуса (зеленый/желтый/красный)

Клик на оборудование → подробная информация

Дашборды для разных ролей:

Администратор: общая аналитика по всем заводам

Менеджер: аналитика по своему заводу

Инженер: детальная информация по оборудованию

Оператор: текущие задачи и алерты

Технологии:

React Grid Layout для drag-and-drop

Recharts / Apache ECharts для графиков

Three.js для 3D визуализации

Leaflet для карт

D3.js для продвинутых визуализаций

Срок реализации: 3-4 недели

Приоритет: СРЕДНИЙ

## 8. Планирование обслуживания (Maintenance Planning)

Описание:

Система планирования и управления техническим обслуживанием оборудования.

Функции:

Календарь обслуживания:

Плановые ТО (по времени/наработке)

Внеплановые ТО (по результатам ML предсказаний)

Напоминания за 7/3/1 день

Интеграция с календарями (Google Calendar, Outlook)

Чек-листы для проведения ТО:

Шаблоны чек-листов для разных типов оборудования

Пошаговые инструкции

Отметка выполнения каждого пункта

Фото/видео фиксация

История обслуживания:

Все проведенные ТО с датами и исполнителями

Замененные детали и материалы

Стоимость обслуживания

Фотографии до/после

Управление запчастями:

Склад запчастей

Автоматические заказы при критическом остатке

Связь запчастей с оборудованием

Автоматическое планирование с ML:

Оптимизация графика ТО для минимизации простоев

Предсказание необходимости внепланового ТО

Рекомендации по замене деталей до отказа

Срок реализации: 3-4 недели

Приоритет: СРЕДНИЙ

# 💡 Приоритет 3: Дополнительные функции

## 9. Мобильное приложение

Описание:

Нативное мобильное приложение для iOS и Android с основными функциями платформы.

Функции:

Просмотр дашборда и метрик

Push-уведомления о критических событиях

Сканирование QR-кодов оборудования для быстрого доступа к информации

Создание заявок на ремонт с фото

Выполнение чек-листов ТО

Голосовые заметки

Offline режим с синхронизацией

Технологии:

React Native для кросс-платформенной разработки

Expo для упрощения разработки

Firebase Cloud Messaging для push-уведомлений

SQLite для локального хранения

Срок реализации: 6-8 недель

Приоритет: НИЗКИЙ

## 10. Система управления знаниями (Knowledge Base)

Функции:

База знаний по оборудованию (инструкции, FAQ)

Видео-туториалы и руководства

Поиск по базе знаний

AI чат-бот на основе GPT-4 для быстрых ответов

Система оценки полезности статей

Срок реализации: 3-4 недели

Приоритет: НИЗКИЙ

## 11. Gamification для персонала

Функции:

Рейтинг операторов/инженеров по эффективности

Достижения (badges) за выполнение задач

Соревнования между сменами/заводами

Награды и бонусы за высокие показатели

Доска лидеров

Срок реализации: 2-3 недели

Приоритет: НИЗКИЙ

## 12. Энергоэффективность и ESG

Функции:

Мониторинг энергопотребления в реальном времени

Расчет углеродного следа (CO2 эквивалент)

Рекомендации по снижению потребления

ESG-отчеты для инвесторов и регуляторов

Сравнение с отраслевыми нормами

Срок реализации: 3-4 недели

Приоритет: НИЗКИЙ

# 🛡️ Приоритет 4: Безопасность и производительность

## 13. Улучшение безопасности

Меры безопасности:

Двухфакторная аутентификация (2FA):

TOTP (Time-based One-Time Password)

SMS коды

Backup коды для восстановления

Аудит действий пользователей:

Логирование всех операций

Кто, когда, что изменил

История изменений в БД

Rate limiting для API:

Ограничение количества запросов

Защита от DDoS атак

Slowloris защита

Шифрование данных:

HTTPS для всех соединений

Шифрование паролей (bcrypt)

Шифрование чувствительных данных в БД

Дополнительно:

CSRF защита

XSS защита

SQL Injection защита (параметризованные запросы)

Регулярные обновления зависимостей

Penetration testing

Срок реализации: 2-3 недели

Приоритет: ВЫСОКИЙ

## 14. Оптимизация производительности

Меры оптимизации:

Кэширование:

Redis для кэширования частых запросов

Кэширование результатов ML предсказаний

Browser caching для статических файлов

База данных:

Индексы для частых запросов

Партиционирование больших таблиц

Денормализация для аналитики

Connection pooling

Frontend:

Code splitting (lazy loading)

Tree shaking

Image optimization (WebP)

CDN для статических файлов

Memoization React компонентов

Backend:

Async/await везде где возможно

Background tasks через Celery

Пагинация для больших списков

GraphQL для гибких запросов

Срок реализации: 2-3 недели

Приоритет: СРЕДНИЙ

## 15. Тестирование и мониторинг

Что нужно добавить:

Unit-тесты:

pytest для Backend (coverage >80%)

Jest для Frontend (coverage >70%)

Автоматический запуск при коммите (pre-commit hooks)

Integration тесты:

Тестирование API эндпоинтов

Тестирование интеграций

E2E тесты:

Playwright / Cypress

Автоматическое тестирование UI

Сценарии пользовательских действий

Логирование:

ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana)

Централизованное логирование

Структурированные логи (JSON)

Мониторинг:

Prometheus для сбора метрик

Grafana для визуализации

Метрики: CPU, RAM, latency, throughput

Alerting при проблемах

Отслеживание ошибок:

Sentry для Backend и Frontend

Автоматические уведомления о критических ошибках

Stack traces и контекст

Срок реализации: 3-4 недели

Приоритет: ВЫСОКИЙ

# 🗓️ Рекомендуемая дорожная карта

Предлагаемая последовательность реализации функций с учетом приоритетов и зависимостей между модулями:

## Месяц 1: Фундамент для real-time данных

Неделя 1-2: Интеграция InfluxDB/TimescaleDB

Неделя 3-4: WebSocket сервер и real-time обновления

Результат: Платформа работает с временными рядами в реальном времени

## Месяц 2: Интеллект и алерты

Неделя 1-3: ML модели (предсказание отказов, детектор аномалий)

Неделя 4: Система алертов и уведомлений

Результат: Платформа предсказывает проблемы и уведомляет персонал

## Месяц 3: Аналитика и планирование

Неделя 1-3: Расширенная аналитика и отчеты (OEE, метрики)

Неделя 4: Планирование обслуживания

Результат: Глубокая аналитика и автоматизация ТО

## Месяц 4: Интеграции и UX

Неделя 1-3: Интеграции с ERP/MES/SCADA

Неделя 4: Продвинутый дашборд и 3D визуализация

Результат: Платформа интегрирована с корпоративными системами

## Месяц 5: Безопасность и стабильность

Неделя 1-2: Улучшение безопасности (2FA, аудит, шифрование)

Неделя 3: Оптимизация производительности

Неделя 4: Тестирование и мониторинг (ELK, Prometheus, Sentry)

Результат: Безопасная, быстрая и надежная платформа

## Месяц 6+: Дополнительные функции

Мобильное приложение (6-8 недель)

Система управления знаниями (3-4 недели)

Gamification (2-3 недели)

Энергоэффективность и ESG (3-4 недели)

# 💼 Оценка ресурсов и бюджета

Рекомендуемая команда:

1 Backend разработчик (Python/FastAPI)

1 Frontend разработчик (React/TypeScript)

1 Data Scientist / ML инженер

0.5 DevOps инженера

0.5 QA инженера

Общий срок реализации всех функций: 6-8 месяцев

Ориентировочная стоимость разработки:

| Приоритет | Срок | Стоимость (тенге) |
| --- | --- | --- |
| Приоритет 1 (Real-time + ML) | 10-13 недель | 15,000,000 - 20,000,000 |
| Приоритет 2 (Аналитика + Интеграции) | 14-19 недель | 12,000,000 - 18,000,000 |
| Приоритет 3 (Мобильное + доп. функции) | 13-19 недель | 10,000,000 - 15,000,000 |
| Приоритет 4 (Безопасность + тесты) | 7-10 недель | 8,000,000 - 12,000,000 |
| Инфраструктура (серверы, лицензии) | Постоянно | 2,000,000 - 5,000,000 /год |
| ИТОГО | 6-8 месяцев | 45,000,000 - 65,000,000 |

* Цены указаны ориентировочно и зависят от квалификации команды, региона разработки и сложности интеграций с существующими системами.

# ✅ Заключение

Данный план развития предлагает комплексный подход к превращению Национальной платформы промышленной аналитики в полноценную enterprise-систему мирового уровня.

Ключевые преимущества после реализации:

Снижение простоев оборудования на 30-40% благодаря предиктивной аналитике

Повышение OEE на 15-25%

Сокращение затрат на обслуживание на 20-30%

Автоматизация рутинных задач и освобождение времени персонала

Интеграция с существующими системами предприятий

Масштабируемость и готовность к росту

Конкурентные преимущества:

Специализация на промышленности Казахстана

Адаптация под местные условия и стандарты

Поддержка казахского языка

Гибкая ценовая политика

Быстрое внедрение и техническая поддержка

---

Документ подготовлен: 14 ноября 2025

Версия: 1.0

Контакты: Krazher220@icloud.com, +7 (705) 669-76-77